RESPIRAHUB

Skrining TB Berbasis AI dari Suara Batuk

Laporan Trial Kedua

Eksperimen: Perubahan Strategi Segmentasi Audio

Hasil: AUROC 0,693 (turun dari Trial 1: 0,733)

Status: Gagal — Lesson Learned untuk Trial 3

Februari 2026 | Dokumen Internal

# Ringkasan Eksekutif

Trial kedua ini adalah eksperimen untuk memperbaiki masalah yang ditemukan di Trial 1. Hasilnya: performa justru menurun. AUROC turun dari 0,733 (Trial 1) menjadi 0,693 (Trial 2). Ini bukan kemunduran — ini adalah proses ilmiah yang normal. Setiap eksperimen yang gagal memberi kita informasi baru tentang apa yang berhasil dan tidak.

Dari dua trial ini, kami sekarang memahami bahwa ada dua variabel kunci yang harus diseimbangkan: (1) berapa banyak konten batuk dalam setiap segmen audio, dan (2) berapa banyak segmen per pasien untuk agregasi prediksi. Trial 1 terlalu sedikit segmen. Trial 2 terlalu sedikit konten batuk per segmen. Trial 3 akan mencari titik tengahnya.

# Apa yang Kami Ubah?

Di Trial 1, kami menemukan bahwa 58% pasien hanya memiliki 1 segmen audio. Ini membuat teknik soft voting (merata-ratakan beberapa prediksi per pasien) tidak efektif. Hipotesis kami: jika setiap pasien punya lebih banyak segmen, prediksi akan lebih stabil dan akurat.

## Perubahan Segmentasi

|  | Trial 1 | Trial 2 |
| --- | --- | --- |
| Metode | Gabungkan semua batuk per pasien, potong setiap 3 detik | Setiap file batuk individual di-pad menjadi 3 detik |
| Total segmen | 1.818 | 9.772 |
| Segmen/pasien | Rata-rata 1,7 (median 1,0) | Rata-rata 9,0 (median 7,0) |
| 1 segmen saja | 626 pasien (58%) | 0 pasien (0%) |
| Konten batuk | ~40–60% per segmen | ~17% per segmen (83% silence) |

# Hasil Trial Kedua

| Fold | AUROC | Interpretasi | Train (seg) | Val (seg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7095 | Cukup | 8.757 | 1.015 |
| 2 | 0.6616 | Kurang | 8.777 | 995 |
| 3 | 0.6364 | Kurang | 8.817 | 955 |
| 4 | 0.7822 | Baik | 8.711 | 1.061 |
| 5 | 0.6399 | Kurang | 8.923 | 849 |
| 6 | 0.7172 | Cukup | 8.809 | 963 |
| 7 | 0.6835 | Kurang | 8.832 | 940 |
| 8 | 0.6526 | Kurang | 8.733 | 1.039 |
| 9 | 0.7204 | Cukup | 8.796 | 976 |
| 10 | 0.7228 | Cukup | 8.793 | 979 |
| Rata-rata | 0.6926 ± 0.044 | Di bawah Trial 1 | ~8.795 | ~977 |

## Perbandingan Head-to-Head

| Metrik | Trial 1 | Trial 2 | Zambia Study |
| --- | --- | --- | --- |
| AUROC | 0,733 ± 0,057 | 0,693 ± 0,044 | 0,852 |
| Total segmen | 1.818 | 9.772 | N/A |
| Segmen/pasien | 1,7 | 9,0 | N/A |
| Konten batuk/segmen | ~50% | ~17% | ~50–70% |
| Best fold | 0,859 (Fold 4) | 0,782 (Fold 4) | N/A |
| Worst fold | 0,677 (Fold 5) | 0,636 (Fold 3) | N/A |

# Mengapa Trial 2 Gagal?

Satu kata: terlalu banyak kesunyian.

Setiap file batuk dalam CODA TB berdurasi sekitar 0,5 detik. Model AI kami membutuhkan input 3 detik. Di Trial 2, kami memperpanjang setiap file batuk individual menjadi 3 detik dengan menambahkan kesunyian (padding). Hasilnya: setiap segmen berisi hanya 17% suara batuk dan 83% kesunyian.

Bayangkan Anda diminta membedakan dua jenis musik, tapi setiap lagu hanya diputar 3 detik dari total 18 detik — sisanya hening. Sulit, bukan? Itulah yang dialami model kami. Sinyal belajar dari batuk tenggelam dalam lautan kesunyian.

Bukti teknis yang mendukung diagnosis ini:

- Beberapa fold menunjukkan loss yang stagnan (~0,61) dari epoch 1 hingga 5. Ini berarti model tidak belajar sama sekali — gradient dari 83% silence menetralisir gradient dari 17% batuk.

- Fold 8 bahkan mencapai AUROC 0,44 di epoch terakhir — lebih buruk dari menebak acak (0,50). Model aktif belajar pola yang salah.

- Meskipun jumlah data 5x lebih banyak (9.772 vs 1.818 segmen), kualitas konten per segmen jauh lebih rendah.

# Insight: Dua Variabel yang Harus Diseimbangkan

Dari dua trial, kami sekarang memahami bahwa performa model ditentukan oleh keseimbangan dua faktor:

| Faktor | Trial 1 | Trial 2 |
| --- | --- | --- |
| Konten batuk per segmen | ✅ Tinggi (~50%) | ❌ Rendah (17%) |
| Jumlah segmen per pasien | ❌ Sedikit (1,7) | ✅ Banyak (9,0) |
| AUROC | 0,733 | 0,693 |

Kesimpulan: konten batuk per segmen lebih penting daripada jumlah segmen. Model lebih baik melihat sedikit segmen yang kaya konten batuk (Trial 1) daripada banyak segmen yang mayoritas kesunyian (Trial 2).

# Rencana Trial 3: Sweet Spot

Trial 3 akan menggabungkan kekuatan kedua pendekatan: konten batuk tinggi per segmen DAN jumlah segmen yang cukup per pasien.

## Strategi: Gabung 3–5 File per Segmen

Daripada menggabungkan semua file (Trial 1) atau memproses setiap file sendiri (Trial 2), kami akan mengelompokkan 3–5 file batuk menjadi satu segmen. Contoh untuk pasien dengan 9 file batuk:

|  | Trial 1 | Trial 2 | Trial 3 (rencana) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grouping | 9 file → 1 group | 9 file → 9 groups | 9 file → 3 groups (3 file/group) |
| Segmen | 1–2 segmen | 9 segmen | 3 segmen |
| Konten/segmen | ~50% batuk | ~17% batuk | ~50–55% batuk |
| Soft voting | 1–2 prediksi | 9 prediksi | 3 prediksi |

Dengan pendekatan ini, setiap segmen 3 detik berisi ~1,5–2,5 detik suara batuk nyata (konten 50–83%), dan setiap pasien memiliki 2–5 segmen untuk agregasi. Ini seharusnya memberikan keseimbangan optimal.

# Catatan tentang Proses

Kami ingin menegaskan: eksperimen yang gagal adalah bagian normal dari pengembangan AI. Bahkan tim riset top dunia melewati puluhan iterasi sebelum menemukan konfigurasi optimal.

Yang penting adalah setiap trial menghasilkan pemahaman baru. Setelah 2 trial, kami sekarang punya pemahaman yang jauh lebih dalam tentang bagaimana data audio batuk harus diproses — pemahaman yang tidak bisa didapat hanya dari membaca paper. Perjalanan dari Trial 1 ke Trial 3 menunjukkan pendekatan ilmiah yang sistematis: hipotesis → eksperimen → analisis → perbaikan.

# Timeline

| Trial | AUROC | Masalah | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Trial 1 | 0,733 | Terlalu sedikit segmen | Selesai |
| Trial 2 | 0,693 | Terlalu banyak silence | Selesai |
| Trial 3 | Target ≥0,80 | Sweet spot segmentasi | Selanjutnya |

Dokumen ini bersifat internal. Disiapkan oleh Tim Engineering RespiraHub, Februari 2026.